# Projektplan

Denna projektplan gäller från v. 38, eftersom att första kundmötet fördröjdes nästan 2 veckor

Total tid att fördela: 150 timmar. 150 / 4 = 38~dagar. 4 timmar per dag fram till slut av kursen bör läggas. 21 timmar per vecka. Slutdeadline förskjöts med 1 vecka.

## v. 38

* Kundmöte onsdag 13-14.
* Sätt upp labbmiljö för swift
* Titta på tutorials om hur man använder Swift
* Kenneth distansföreläsningar
* Börja skriva en kravspecifikation

## v.39

* HoD-möte
* Kundmöte onsdag 9-10 timme
* Färdigställ kravspecifikation
* Börja med design för appen

## v.40

* Agreement med kund
* Börja skapa appen
* Hämta in värdedata från API, exvis SMHI och visa i appen
* Skapa fält med anslutningsdata till server
* Spara logindata lokalt
* Anslut till UDP server

## v.41

* Integrera videofeed i appen
* Göra videon klickbar

## v.42

* Skicka json-objekt ifrån appen till server

## v.43

## v.44

* Slutpresentation